附件

常州市“生态绿城”建设2018年目标任务分解表

| 市/区 | 项目 类型 | 序号 | 工程项目名称 | 区域位置 | 建设 规模 | 实施内容 | 计划 投资 （万元） | 建设 期限 | 建设主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溧阳市 | 生态源保护 工程 | 1 | 天目湖湿地自然保护区整治提升工程 | 杨村村、田家山村、平桥村、吴村村 | 2000亩 | 提升天目湖地区湿地功能，在杨村村、田家山村、平桥村、吴村村等实施退耕还林2000亩。 | 1000 | 2018.12 | 天目湖镇人民政府 |
|  |  | 2 | 沙河水库水源涵养区整治提升工程 | 吴村村 | 拦水堰 1座 | 在吴村村建设拦水堰1座。 | 90 | 2018.12 | 天目湖镇人民政府 |
|  |  | 3 | 大溪水库水源涵养区整治提升工程 | 桂林村、洙漕村、观山村 | 1100亩 | 对桂林村、洙漕村、观山村临湖面茶园进行土地流转。 | 1000 | 2018.12 | 天目湖镇人民政府 |
|  |  | 4 | 戴埠镇南渚矿修复 | 戴埠镇南渚村 | 165亩 | 原为采矿厂，现拟进行爆破削坡，人工复绿，修整排水沟等工程。 | 650 | 2018.12 | 戴埠镇人民政府 |
|  |  | 5 | 湿地保护小区建设工程 | 丹金溧漕河 | 200亩 | 建成湿地保护小区1处，新增受保护自然湿地面积200亩。 | 100 | 2018.12 | 溧阳市农林局 |
|  |  | 6 | 生态资源调查 | 西郊省级森林公园 |  | 溧阳西郊省级森林公园生态资源调查。 | 20 | 2018.12 | 溧阳市环保局 |
|  |  | 7 | 天目湖镇废弃宕口修复 | 天目湖镇 | 15亩 | 洪水岕村废弃宕口（大队修路开挖形成）综合治理。 | 74.8 | 2018.12 | 溧阳市国土局 |
|  |  | 8 | 天目湖饮用水源保护区农庄生活污水治理工程 | 天目湖镇 | 20个 | 污水处理工程。 | 400 | 2018.12 | 天目湖镇政府 |
| 溧阳市 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 南渡镇春晖公园 | 南渡集镇，永安路以西、北河以南 | 160亩 | 绿化、春晖阁、水榭等。 | 1600 | 2018.12 | 南渡镇人民政府 |
|  |  | 2 | 文化娱乐休闲公园 | 别桥桥西新集镇区 | 100亩 | 亲水步道、绿化等。 | 700 | 2018.12 | 溧阳市嘉润建设投资有限公司 |
|  |  | 3 | 牌楼公园 | 上兴集镇 | 55亩 | 景观绿化。 | 922.07 | 2018.12 | 溧阳市恒佳投资实业有限公司 |
|  |  | 4 | 上黄人民公园 | 上黄集镇 | 80亩 | 景观绿化。 | 100 | 2018.12 | 上黄镇人民政府 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 入湖河道整治 | 杨村村、平桥村 | 6公里 | 平桥河、杨村河、杨庄河入湖河道整治。 | 800 | 2018.12 | 天目湖镇人民政府 |
|  |  | 2 | 西山河景观工程 | 西山河至鸿雁湖 | 1.5公里 | 景观绿化。 | 100 | 2018.12 | 中关村建设局 |
|  |  | 3 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目 | 社渚镇社渚河 | 3.69公里 | 河道清淤，启动岸边绿化工程。 | 80 | 2018.12 | 溧阳市水利（水务）局 |
|  |  | 4 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目 | 上兴镇上兴河 | 9.26公里 | 河道清淤，启动岸边绿化工程。 | 210 | 2018.12 | 溧阳市水利（水务）局 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 溧阳1号旅游公路绿道工程 | 内联天目湖、南山竹海、曹山、瓦屋山、新四军江南指挥部纪念馆、长荡湖等各大旅游景区（点），外通周边县市旅游资源 | 137.3 公里 | 绿化、驿站、观景平台、标识系统、智慧交通等。 | 4500 | 2018.12 | 溧阳市交通建设发展有限公司 |
| 溧阳市 | 健康绿城建设 工程 | 1 | 社区体育公园建设 | 南渡镇、上兴镇、竹箦镇、社渚镇、埭头镇5个社区体育公园 |  | 南渡、上兴、竹箦、社渚、埭头5个社区体育公园。 | 待定 | 2018.12 | 南渡镇、上兴镇、竹箦镇、社渚镇、埭头镇人民政府 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 生态文明示范创建 | 溧阳市 |  | 完成溧阳市江苏省生态文明建设示范市考核工作，建设国家级生态文明建设示范镇4个、省级生态文明建设示范镇4个、省级生态文明建设示范村2个、市级生态文明建设示范村3个。积极打造生态创建特色亮点，建设省级绿色学校1所、市级绿色学校2所、市级生态文明教育示范学校1所、市级绿色机关2个。 |  | 2018.12 | 溧阳市政府 |
| 金坛区 | 生态源保护 工程 | 1 | 核心区污水管网建设工程 | 直茅路南侧致和段访仙路北段 | 3公里 | 建设直径400mm污水管网3公里。 | 500 | 2018.12 | 茅管会 |
|  |  | 2 | 关闭茅麓茶场6工区养鸡场并复绿 | 四棚洼生态公益林红线区内 | 2500 平米 | 关闭茅麓茶场6工区2500平米养鸡场一座，并对关闭后的场地进行复绿。 | 160 | 2018.6 | 茅管会 |
|  |  | 3 | 四棚洼散居民搬迁工程 | 四棚洼生态公益林红线区内 | 搬迁 283户 | 将散居在四棚洼生态公益林里的283户居民搬迁。 | 17000 | 2018.12 | 茅管会 |
|  |  | 4 | 钱资湖周边环境整治工程 | 钱资湖周边区域 |  | 1、荣明服装厂污水接管工程； 2、周边岸头、小坵和城南的环境综合整治； 3、强化环境监管和巡查。 | 80 | 2018.12 | 西城街道办 |
|  |  | 5 | 渚山建筑石料用灰岩矿地质环境恢复治理工程 | 向阳水库水源涵养区 |  | 开展渚山建筑石料用灰岩矿地质环境恢复治理工程。 | 200 | 2018.12 | 金坛区国土分局 |
| 金坛区 | 生态源保护 工程 | 6 | 长荡湖国家级水产种质资源保种工程 | 长荡湖国家级水产种质资源保护区内 | 1000亩 | 在保种区内增殖放流中华鳌蟹、青虾、鲢鳙鱼等苗种，同以试验种植各类水草，净化水质。 | 300 | 2018.12 | 长管会 |
|  | 城乡公园绿地工程 | 1 | 紫玉华府东侧公园 | 金桂路北侧，聚贤路西侧 | 35亩 | 公园分为中心湖景、绿道跌水、儿童游憩、综合服务四个区域，配套建筑用地面积约1800平米。 | 1000 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  |  | 2 | 华苑二村北侧风光带景观工程 | 华苑二村北侧 | 19.2亩 | 增加场地内休闲娱乐功能，构筑为广大人民群众服务的人性化公共活动空间。 | 600 | 2018.12 | 金坛区住建委 |
|  |  | 3 | 丘荡路河道绿化工程 | 丘荡路西侧 | 51亩 | 打造能反映城市特质、承载城市功能的生态水岸。 | 1457 | 2018.12 | 金坛区住建委 |
|  |  | 4 | 下塘河圣东福地段景观绿化工程 | 下塘河圣东福地段 | 2.25亩 | 合理组织实施滨水绿地与周边用地及城市道路，实现空间有效利用。 | 100 | 2018.12 | 金坛区住建委 |
|  |  | 5 | 横二（金桂路）、纵六路（新城路）河道带状绿地公园 | 金桂路南侧，小坵路西侧 | 70亩 | 实施段全长1.948千米，绿化带宽度25米。 | 970 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  |  | 6 | 华阳路西侧河道绿化带状绿地公园 | 华阳路西侧 | 60亩 | 华阳路西侧河道带状绿地，全长1.772千米，绿化带宽度25米。 | 850 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  |  | 7 | 丘荡（聚贤路）、横二、拓荡（钱家路）路河道带状绿地公园 | 金桂路南侧，聚贤路东侧，钱家路西侧 | 84亩 | 丘荡、横二、拓荡路河道带状绿地，总长约2.24公里，绿化带宽度25米。 | 1120 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
| 金坛区 | 生态廊道工程 | 1 | 长荡湖西路景观绿化工程 | 长荡湖西侧 | 10公里 | 启动长荡湖西路绿化工程建设。 | 2000 | 2018.12 | 长管会 |
|  |  | 2 | 滨湖南路生态廊道建设工程 | 钱资湖西侧、南侧 | 10公里 | 启动滨湖南、西路两侧生态廊道建设。 | 24500 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 生态绿道 | 茅山核心景区内 | 10公里 | 建设生态绿道，慢行系统，自行车道10公里。 | 450 | 2018.12 | 茅管会 |
|  |  | 2 | 电胜河风光带 | 南二环-电胜河桥 | 4.1公里 | 充分利用基地自然形态特征、改善河道驳岸单一的景观效果，显林露水。 | 200 | 2018.12 | 金坛区住建委 |
|  |  | 3 | 下塘河二三期贯通 | 华阳路-新二院 | 2.6公里 | 贯通南北步道，利用现有植被资源，通过补缺的方式完善绿化。 | 1000 | 2018.12 | 金坛区住建委 |
|  |  | 4 | 横二（金桂路）、纵六路（新城路）生态绿道 | 金桂路南侧，小坵路西侧 | 1.9公里 | 实施段全长1.948千米，一侧有慢行步道，另一侧部分是滨水步道。 | 320 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  |  | 5 | 华阳路西侧生态绿道 | 华阳路西侧 | 1.7公里 | 华阳路西侧生态绿道，规划有林中步道和自行车道，全长1.772千米。 | 500 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  |  | 6 | 丘荡（聚贤路）、横二、拓荡（钱家路）路生态绿道 | 金桂路南侧，聚贤路东侧，钱家路西侧 | 2.24公里 | 丘荡、横二、拓荡路生态绿道，规划两侧都有人行步道，总长约2.24千米。 | 660 | 2018.12 | 金坛区新城开发办 |
|  | 健康绿城建设 工程 | 1 | 华罗庚体育公园 | 华罗庚公园内 | A型 | 改造、提升华罗庚体育公园（羽毛球场、门球场、室外健身器材、儿童游憩场）。 | 60 | 2018.12 | 西城街道办 |
|  |  | 2 | 金沙体育公园 | 金沙公园内 | C型 | 改造、提升金沙体育公园（5人制足球场、室外健身器材，健身广场，健身路径）。 | 90 | 2018.12 | 西城街道办 |
| 金坛区 | 健康绿城建设 工程 | 3 | 钱资湖体育公园 | 钱资湖北侧风光带内 | C型 | 改造、提升钱资湖体育公园。（5人制足球场、健身路径、室外健身器材、儿童游憩场）。 | 90 | 2018.12 | 西城街道办 |
|  |  | 4 | 西下塘体育公园 | 东方社区 | C型 | 在原有基础上扩建并进行功能提升：体育健身设施（篮球场、羽毛球场一体场地，乒乓球台）；健身小广场（12套户外健身设施）；绿色休闲长廊配长凳；周边健身路径及灯光照明。 | 100 | 2018.12 | 东城街道办 |
|  |  | 5 | 东下塘体育游园 | 东方社区 | A型 | 新建：体育健身设施（标准羽毛球场，乒乓球台）；健身小广场（12套户外健身设施）；临水修建休憩廊桥及健身路径。 | 100 | 2018.12 | 东城街道办 |
|  |  | 6 | 东方新都文体公园 | 中塘 | D型 | 新建：体育健身设施（五人制足球场篮球场一体场地，乒乓球台）；健身小广场（12套户外健身设施）；儿童活动区；休闲廊亭及座椅；配备公厕；周边健身路径及灯光照明。 | 600 | 2019.3 | 东城街道办 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 金坛区 |  | 完成生态文明建设规划修编，积极打造生态创建特色亮点，建设国家级生态文明建设示范镇2个、省级生态文明建设示范镇2个、省级生态文明建设示范村1个、市级生态文明建设示范村2个，建设省级绿色学校1所、市级绿色学校1所、市级生态文明教育示范学校1所、市级绿色机关3个。金坛经济开发区开展国家生态工业示范园区创建工作。 |  | 2018.12 | 金坛区政府 |
| 武进区 | 生态源保护 工程 | 1 | 太湖（武进区）重要保护区提升工程 | 太湖一级保护区 |  | （1）沿湖垃圾清理：环湖沿线建筑垃圾清理，沿湖岸、浅水区及岛周边垃圾清理。 （2）坚持太湖蓝藻巡查打捞上报制度，全力组织打捞蓝藻，努力做到“日产日清”，藻水分离站正常运行。 （3）太湖岸边带3公里缓冲区内的内陆池塘水产养殖1158.7亩制定整治方案，开展退渔还湿、优化调整养殖结构、推广循环水养殖、减少饵料投放。 |  | 2018.12 | 农业局、雪堰镇、 太湖湾 |
|  |  | 2 | 滆湖（武进区）渔业资源保护工程 |  |  | （1）完善标志牌：完善标志牌所确立的保护区范围。 （2）封湖禁渔：每年发布《滆湖封湖禁渔通告》，设定封湖禁渔的范围和时间，确立保护区为禁渔区。 |  | 2018.12 | 滆湖渔管办 |
|  |  | 3 | 滆湖重要渔业水域整治工程 | 滆湖周边 |  | （1）滆湖周边5.7万亩精养池塘通过调优品种结构、推广环境友好型养殖模式、百亩以上连片池塘标准化改造、依法规范使用药物饲料等措施减少污染。 （2）2018年底前完成围网养殖整治工作。 |  | 2018.12 | 农业局，高新区、前黄镇、牛塘镇、嘉泽镇、湟里镇 |
|  |  | 4 | 滆湖备用水源地清淤工程 | 水源地一级保护区范围 | 清淤约13万方 | 水源地一级保护区范围清淤土方约13万方。 | 1500 | 2018.7 | 水利局 |
|  |  | 5 | 宋剑湖湿地改造提升 | 宋剑湖湿地 | 3000亩 | 宋剑湖湿地沿线、涉及面积2.09㎡km，建设4543*6m环湖绿道，4座桥梁4外涵洞，3个景观节点，设施小品提升，及管线、厕所、路灯、安防工程。2018年完成建设。 |  | 2019.12 | 常州经开区 |
| 武进区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 陡门塘郊野公园 | 雪堰镇城西回民村东北部 | 130亩 | 分景观提升整治、休息驿站、绿道系统、标识系统、水系整治、打造特色田园乡村公园。 | 5000 | 2018.12 | 雪堰镇 |
|  |  | 2 | 文慧园提升工程 | 常州市武进区行政中心西南侧 | 72亩 | 对园内景点、园路和绿化进行修补改造，完善公共信息、照明、无障碍交通等便民服务设置，增设生态停车场。 | 439 | 2018.6 | 武进区住建局 |
|  |  | 3 | 宋剑湖郊野公园（湿地改造提升） | 宋剑湖湿地 | 3000亩 | 对宋剑湖湿地公园进行改造提升，建设环湖步道，提升湖区绿化和湿地植被景观，达到保护湿地的目标。2018年启动建设。 | 5000 | 2019.12 | 常州经开区 |
|  |  | 4 | 漕上路绿化项目 | 城东路以东，兴东路以西段 | 112亩 | 包括土方工程、绿化工程、景观工程、实施内容包括园路3.8公里以及部分园林景观小品。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 5 | 牛塘新园收储地块绿化项目 | 牛塘新园南侧 | 140亩 | 对收储地块垃圾清理，清标整地，种植樱花、紫薇、紫玉兰，配行人步道。 | 600 | 2018.12 | 牛塘镇 |
|  |  | 6 | 长河绿地 | 长虹路与广电西路交叉口 | 30亩 | 20000平方米公园绿地。 | 2500 | 2018.12 | 住建局、湖塘镇 |
|  |  | 7 | 武进大道（礼毛路-锡溧漕河）绿化绿地 | 洛阳、礼嘉 | 417亩 | 长6公里，绿化面积约27.8万平方米，绿化工程。 | 2000 | 2018.6 | 交通局 |
|  |  | 8 | 青洋路（武进大道—老342省道）绿化绿地 | 礼嘉、前黄、雪堰 | 1335亩 | 武进大道—老342省道段长13公里，道路中分带及两侧绿化面积约89万平方米。 | 7200 | 2018.12 | 交通局 |
| 武进区 | 城乡公园绿地工程 | 9 | 湖滨南路沿线绿化工程 | 延政路至滆湖路湖滨路段沿线绿化 | 12亩 | 延政路至滆湖路湖滨路段沿线绿化，湖滨路红线外两侧各6米，新建绿化面积约8000平方米。 |  | 2018.12 | 区住建局、牛塘镇 |
|  |  | 10 | 长虹西路（扁担河至凤苑路）绿化绿地 | 西太湖、牛塘 | 297亩 | 扁担河至凤苑路长4公里，道路两侧绿化面积约19.8万平方米。 | 1600 | 2018.12 | 交通局 |
|  |  | 11 | 经开区中心城区收储地块绿化项目 | 漕上路以北、S232以西 | 300亩 | 对已征收尚未出让的地块进行全覆盖复绿工程。 | 1500 | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 12 | 经开区三节点景观提升工程 | G42横山桥道口、S38戚墅堰道口、G312与无锡交界处 | 240亩 | 对三个节点原有绿化进行改造提升。 | 800 | 2018.12 | 常州经开区 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 永安河绿化工程 | 永安河 | 20公里 | 全线总长20公里，涉及4个乡镇，沿线生态护岸、绿化景观河道两侧绿化共40公里。2018年开工建设。 |  | 2019.12 | 水利局 |
|  |  | 2 | 中央花园廊道一期工程 | 潞横河 | 1.3公里 | 西起大明路，东至东城路，南起潞横南路，北至潞横路，项目长约1.3公里，建成后包含绿化面积10万平方米，硬质铺装3万平方米。 | 8300 | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 3 | 运河南侧景观带 | 京杭大运河 | 3.45公里 | 西起新运河，东至常合高速。全长3450m，宽57m，占地17.3公顷。包括体育公园区块及教堂区块等。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 4 | 运河北侧景观带 | 京杭大运河 | 5.5公里 | 大运河横林段景观提升工程：建设运河文化广场、文化长廊、小品、戏台、“常州东大门”标识等景观、绿化工程，总占地面积约10万㎡。（2）建筑物修缮工程：采用涂料立面出新的方法对大运河横林段沿线建筑物进行整治和保护，整治面积约2.9万㎡。 |  | 2018.6 | 常州经开区 |
| 武进区 | 生态绿道工程 | 1 | 武南路生态绿道 | 高新区 | 2.3公里 | 武南路生态绿道（淹城路至武南路段）人行步道全长2.3公里。 | 150 | 2018.7 | 区住建局 |
|  |  | 2 | 淹城路生态绿道 | 湖塘镇 | 4.5公里 | 淹城路生态绿道（延政西路至武南路段）的人行道全长3.5公里、自行车绿道全长2.5公里，绿化改造面积3万平方。 | 500 | 2018.7 | 区住建局 |
|  |  | 3 | 青洋路（武进大道—老342省道）绿道 | 礼嘉、前黄、雪堰 | 15公里 | 武进大道—老342省道长15公里，两侧绿化带内的绿道工程。 | 800 | 2018.12 | 交通局 |
|  |  | 4 | 中央花园廊道一期工程绿道 | 潞城 | 1.3公里 | 西起大明路，东至东城路，南起潞横南路，北至潞横路，项目长约1.3公里，建成后包含绿化面积10万平方米，硬质铺装3万平方米。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 5 | 宋剑湖生态湿地改造提升绿道 | 遥观 | 4.543公里 | 宋剑湖湿地沿线、涉及面积2.09㎡km，建设4543*6m环湖绿道，4座桥梁5外涵洞，3年景观节点，设施小品提升，及管线、厕所、路灯、安防工程。2018年启动建设。 |  | 2019.12 | 常州经开区 |
|  |  | 6 | 运河南侧景观带 | 丁堰 | 4公里 | 绿道4公里。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 7 | 运河北侧景观带 | 横林 | 3.6公里 | 绿道3.6公里。 |  | 2018.6 | 常州经开区 |
|  | 健康绿城建设 工程 | 1 | 寨桥社区南街体育公园 | 寨桥村南街 | 3000平方米 | 标准篮球场和羽毛球场，部分健身路径、儿童游乐器材、广场等。 | 500 | 2018.06 | 前黄镇 |
|  |  | 2 | 西湖街道蠡河社区体育公园 | 蠡河社区 | 65000㎡ | 灯光篮球场、足球场、健身广场、健身路径、健身步道、网球、门球、儿童健身区等体育设施以及公园绿地。 | 3500 | 2018.5 | 西湖街道 |
| 武进区 | 健康绿城建设 工程 | 3 | 武进区三勤休闲园 | 湖塘三勤社区 | 55000㎡ | 健身步道、篮球场、健身广场、健身器械等。 |  | 2018.12 | 湖塘镇 |
|  |  | 4 | 岑村体育公园 | 洛阳镇岑村村 | 33000㎡ | 篮球场、门球场、足球场、健身路径、健身步道、健身广场、室内活动室等。 |  | 2018.12 | 洛阳镇 |
|  |  | 5 | 牛塘镇青云公园 | 牛塘镇新民路52号 | 12000㎡ | 综合体育馆、篮球场、门球场、健身步道、拆装式泳池等。 |  | 2018.12 | 牛塘镇 |
|  |  | 6 | 前黄文体公园 | 前黄镇府东街136号 | 65000㎡ | 综合体育馆、健身广场、健身路径、健身步道、篮球场等。 |  | 2018.12 | 前黄镇 |
|  |  | 7 | 横山桥中心公园 | 横山桥镇 | 80000㎡ | 健身广场、篮球场、健身路径、健身步道等。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 8 | 横山桥清琪雅苑体育公园 | 横山桥镇 | 30000㎡ | 综合健身中心、篮球场、网球场、笼式足球、室内高尔夫、游泳馆、康复训练等。 |  | 2018.12 | 常州经开区 |
|  |  | 9 | 吴韵公园 | 雪堰镇曹家村 | 87000㎡ | 根据一轴、四区、五点的空间框架，打造雪堰山水名镇、幸福新城、吴韵故乡、绿韵横翠四大景观特色区，创造一个适宜居民休闲、健身、娱乐、聚会等需求且具备江南水乡风格的滨水绿地。 | 1500 | 2019.12 | 雪堰镇 |
|  |  | 10 | 遥观勤新村体育公园 | 遥观勤新村 | 5000㎡ | 灯光篮球场、门球场、健身广场、健身路径等。 | 550 | 2018.6 | 遥观镇 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 武进区 |  | 完成生态文明建设规划修编，开展生态保护引领区建设，持续推进国家级生态文明建设示范镇2个、省级生态文明建设示范镇3个、省级生态文明建设示范村3个，建设省级绿色学校1所、市级生态文明教育示范学校1所。 |  | 2018.12 | 武进区政府 |
| 新北区 | 生态源保护 工程 | 1 | 小黄山生态公益林保护建设 | 孟河镇 | 3200亩 | 推进小黄山生态公益林建设区域内民房搬迁。 | 5673 | 2018.12 | 孟河镇、 |
|  |  |  |  | 龙控集团 |  | 完成生态公益林补绿、覆绿。 启动小黄山森林公园建设。 | 57000 | 2018.12 | 常州龙城新型城镇化建设发展有限公司 |
|  |  | 2 | 新龙生态林二期 | 龙控集团 | 2194亩 | 东至长江路，南至北海路，西至龙江路，北至S122 省道，用地面积2194亩。1.建设生态防护林以及按照常州植物园要求嵌入规划的重点植物专类区和精品园区。2.配套工程有门卫、厕所、管理服务中心、园区管理用房等建筑物。3.实施园区供电、供水、消防、综合布线、景观照明、指示标识系统、休息设施等。 | 25000 | 2018.12 | 龙控集团 |
|  |  | 3 | 长江（常州市区）重要湿地生物调查 | 滨开区 |  | 完成春夏两季生物多样性调查。 | 20 | 2018.9 | 新北区环保局 |
|  |  | 4 | 新孟河（新北区）清水通道维护区污染源调查 | 新北区 |  | 完成新孟河红线区域内污染源调查工作。 | 16 | 2018.12 | 新北区环保局 |
|  |  | 5 | 长江魏村饮用水水源保护区整治提升工程 | 滨开区 | 70亩 | 对水源地保护区内原松能电器旧址，建设面积70亩公园绿地工程。 1.拆除原厂房。2.平整土地。3.覆绿。 | 200 | 2018.12 | 滨开区 |
| 新北区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 三江口公园与绿化工程 | 云河路以南、辽河路以北、衡山路以东、通江路以西 | 695亩 | 2018年实施常隆地块26万平方米临时绿化提升。 | 3000 | 2018.12 | 新北区城建局 |
|  |  | 2 | 新龙生态湿地公园 | 新桥大街以北 | 285亩 | 即新桥大街北侧河道及两侧绿化带(长江路-新龙二路东），长约1800米，河道蓝线25米，河道南侧50米绿化带，以疏林草地的手法打造科普休闲长廊，面积约19万平方米。年内完成50%投资。 | 4000 | 2018.12 | 新龙国际商务城 |
|  |  | 3 | 西夏墅镇生态绿地景观工程二期工程 | 北临阳澄湖路，南临东风河，西至平顶山路，东接安宁河。 | 52.5亩 | 阳澄湖路以南、平顶山路以东、南临东风河，约3.5万平方米。1.打通东风河引河水，扩大水面形成湿地岛。2.北侧设置休闲广场，南侧步行桥连接南侧规划商业区。3.东侧结合水位设施水生花园及儿童活动乐园。4.西侧靠近道路设置停车场和活动场地。 | 1000 | 2018.7 | 西夏墅镇 |
|  |  | 4 | 新桥片区生态绿廊景观带 | 新桥镇 | 1053亩 | 重点针对乐山路等道路沿线两侧拟出让地块，采用大树加草坡处理方式，提升地块整体环境，做到“四季赏绿”，打造生态绿廊景观带。工程包括清表、土方平整、草坪、景观绿化。 | 875 | 2018.5 | 新桥镇 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 大运河生态廊道 | 奔牛镇 | 4公里 | 大运河北岸绿化、廊道、公厕、地面铺装等；南岸绿化；完成运河北立面改造400米。 | 2400 | 2018.12 | 奔牛镇 |
|  |  | 2 | 老孟河滨水景观工程 | 孟河镇 | 3.2公里 | 东起东尧桥，西至齐梁大道，对河道两岸进行环境整治、绿化景观、生态绿道建设。全长1.6公里，建设园路2.45公里；增加绿化面积5万平米。 | 1000 | 2018.12 | 孟河镇 |
| 新北区 | 生态廊道工程 | 3 | 护社河生态廊道 | 薛家镇 | 600米 | 薛家镇吕墅老集镇区环境整治、护社河两岸生态护坡、绿化景观、生态绿道建设工程。2018年完成60%投资。 | 1500 | 2019.12 | 薛家镇 |
|  |  | 4 | 东风大沟生态廊道 | 西夏墅镇 | 500米 | 沿东风大沟钟山路至瑶山路修建生态廊道长度约500多米。 | 100 | 2018.12 | 西夏墅镇 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 北部新城生态绿道系统完善工程 | 新北区 | 17.4公里 | 围绕恐龙园周边居住区进行原有绿道的沟通和完善，并新建一部分绿道完成新北区核心区的绿道的环通。 | 1000 | 2018.12 | 新北区城建局 |
|  |  | 2 | 春江路樱花步行道 | 薛家镇 | 500米 | 规划位置在薛家镇沿春江路东侧，黄河路至瀛平路，建设500米樱花步道。 | 350 | 2018.3 | 薛家镇 |
|  |  | 3 | 薛家镇汉江路生态绿道工程一期 | 薛家镇 | 1084米 | 薛家镇健康慢行道和花卉景观道（一期）工程，主要建设内容包括道路改造工程、绿化景观工程、硬景设施工程。 | 496 | 2018.12 | 薛家镇 |
|  | 健康绿城建设 工程 | 1 | 天山路体育公园 | 新北区 | C型 | 启动建设。 | 60 | 2018.12 | 新北区城建局、 社会事业局 |
|  |  | 2 | 三江口体育公园 | 三江口 | D型 | 启动建设。 | 442 | 2018.12 | 新北区城建局、 社会事业局 |
|  |  | 3 | 罗溪全民健身中心一期 | 罗溪镇 | 1.24公顷 | 黄河西路以南，碧春路以东，占地12414平方米。总建筑面积13336平方米，主要功能为游泳馆、全民健身中心及相关辅助配套用房等。投资8223万。2018年完成40%。 | 8223 | 2018.12 | 罗溪镇 |
| 新北区 | 健康绿城建设 工程 | 4 | 鸦鹊村社区体育公园 | 罗溪镇 | D型 | 完成建设。 | 60 | 2018.12 | 罗溪镇 |
|  |  | 5 | 临江社区体育公园 | 春江镇 | D型 | 完成建设。 | 60 | 2018.12 | 春江镇 |
|  |  | 6 | 魏村新魏花园社区体育公园 | 春江镇 | D型 | 完成建设。 | 250 | 2018.12 | 春江镇 |
|  |  | 7 | 青城村社区体育公园 | 春江镇 | B型 | 五人制足球场，完成建设。 | 55 | 2018.12 | 春江镇 |
|  |  | 8 | 梅林社区体育公园 | 西夏墅镇 | C型 | 五人制足球场，完成建设。 | 54 | 2018.12 | 西夏墅镇 |
|  |  | 9 | 叶家村社区体育公园 | 薛家镇 | B型 | 完成建设。 | 140 | 2018.12 | 孟河镇 |
|  |  | 10 | 九龙村社区体育公园 | 孟河镇 | B型 | 完成建设。 | 25 | 2018.12 | 孟河镇 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 生态细胞建设工程 | 新北区 |  | 完成江苏省生态文明建设示范区评估考核，积极打造生态创建特色亮点，建设国家级生态文明建设示范镇2个、省级生态文明建设示范镇5个、省级生态文明建设示范村2个、市级生态文明建设示范村3个，建设省级绿色学校2所、市级绿色学校2所、市级生态文明教育示范学校2所、市级生态文明教育基地1处。 |  | 2018.12 | 新北区政府 |
| 天宁区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 舜山修复工程 | 郑陆查家村 | 945亩 | 建设内容包括散坟迁移、视线遮挡，新建登山步道、车行道、木栈道，对绿化、水体进行修复，增加休闲亭廊、观景台等。 | 3000 | 2018.12 | 舜宁公司 |
| 天宁区 | 城乡公园绿地工程 | 2 | 横塘浜新开河绿化工程 | 横塘浜新开河两侧 | 90亩 | 横塘浜至横塘河新开河（沿龙锦路延伸段）两侧实施绿化工程，长约1.5公里，宽20米，新增绿化面积约6万平米。 | 1350 | 2018.12 | 弘辉公司 |
|  |  | 3 | 横塘河西侧绿化工程 | 横塘河西侧 | 130亩 | 横塘河西侧，东风村至高士段实施单边绿化工程，长度约2.9公里，宽度约30米，新增绿化面积约8.7万平米。2018年启动实施，因有拆迁任务，该工程计划2019年12月份全部完成。 | 4000 | 2019.12 | 弘辉公司 |
|  |  | 4 | 启动凤凰岛北路沿线绿化工程 | 凤凰岛北路两侧 | 165亩 | 对凤凰岛路古运河河滨进行景观绿化，2018年启动项目前期工作，2020年12月份完成。 | 5000 | 2020.12 | 凤凰公司 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 启动东园生态修复项目 | 西河、和平河两侧 | 4.3公里 | 东园项目包含西河生态修复工程、和平河生态修复工程两个子项目。其中西河生态修复工程：西起丁塘港，向东与和平河交汇，东至东青闸，河道全长2.3公里，约14.5公顷。和平河生态修复工程：北起北塘河，南至西河水系的南北向河道。河道长约2公里，约28.5公顷。主要建设内容包括河道的开挖疏浚及生态整治、河道两岸护坡、沿河绿化、慢行系统、道路场地、公共服务设施等工程，2018年内启动，2020年完成，投资估算4.75亿。 | 47500 | 2020.12 | 常州中交 |
| 天宁区 | 生态廊道工程 | 2 | 新沟河生态修复工程 | 新沟河查家段 | 2公里 | 2018年启动新沟河查家段生态修复工程，建设内容包括绿化种植、2.5米宽慢行系统、排水系统等。 | 700 | 2019.12 | 舜宁公司 |
|  |  | 3 | 丁塘港生态修复工程 | 北塘河路至丁塘港西路 | 2公里、21公顷 | 河道全长约6公里，2018年实施北段2公里，建设内容为河道两岸50米绿线范围内景观园林，包括范围内新建生态绿道、慢行系统、园林绿化、景观小品等。 | 10000 | 2018.12 | 常州中交 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 郑陆乡村慢道 | 郑陆镇境内 | 36公里 | 南北环线总长约36公里，其中北线青山门古道15公里，东线滨河长廊3公里，南线良渚觅踪18公里，尽可能的将寺墩遗址旅游度假区，焦溪古镇等特色资源点、景观带与各个村落串接起来，联网成片。 | 3800 | 2018.12 | 天宁区政府 |
|  | 健康绿城建设 工程 | 1 | 社区体育公园7个 | 各街道一个镇一个 |  | 启动体育公园建设7处，包括雕庄凤凰浜南侧地块、兰陵世纪华城北侧地块、红梅金安家园旁征收地块、郑陆中学北侧地块、青龙横塘河湿地公园内、青龙彩虹城北侧地块、茶山香堤半岛南侧地块。 | 1200 | 2018.12 | 天宁区政府 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 天宁区生态系列创建项目 | 天宁区 |  | 完成生态文明建设规划编制工作，积极打造生态创建特色亮点，郑陆镇通过省级生态文明建设示范镇验收，建设省级生态文明建设示范村1个，建设省级绿色学校1所、市级绿色学校2所、市级生态文明教育示范学校2所。 |  | 2018.12 | 天宁区政府 |
| 钟楼区 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 常金绿地公园建设工程 | 常金大桥西侧，凌家塘入口处 | 82.5亩 | 将常金大桥西侧、340省道北侧闲置场地建成公园绿地。 | 150 | 2018.12 | 钟楼区建设局 |
|  |  | 2 | 北师大附属学校西侧绿地 | 新龙路北、北师大附属学校西侧 | 30亩 | 对北师大附属学校西侧闲置土地进行绿化整治。 | 300 | 2018.12 | 新闸街道 |
|  |  | 3 | 科技街1#、4#地块绿地建设工程 | 老运河北侧、玉龙路两侧 | 150亩 | 对科技街沿运河地块进行绿地建设。 | 800 | 2018.12 | 新闸街道 |
|  |  | 4 | 平陵大桥两侧景观建设工程 | 平陵大桥东引桥南北两侧，江宜高速与312国道交叉口西北侧 | 22.5亩 | 对平陵大桥两侧场地实施绿化建设及提升工作。 | 300 | 2018.12 | 钟楼开发区、邹区镇 |
|  |  | 5 | 童子河东路东侧地块裸土复绿工程 | 童子河东路东侧 | 30亩 | 对童子河东路东侧闲置地块进行裸土复绿。 | 120 | 2018.12 | 钟楼开发区 |
|  | 生态廊道工程 | 1 | 南童子河西林段沿河生态廊道 | 童子河东岸、西林公园西南侧 | 1公里、3.3公顷 | 结合义务植树活动对西林段南童子河东岸进行绿化提升。 | 200 | 2018.12 | 钟楼区建设局 |
|  |  | 2 | 前进河飞龙路段生态廊道工程 | 前进河飞龙路段 | 1.45公里、4 公顷 | 在前进河飞龙路段两侧岸坡种植绿化，包括乔灌木、地被、水生植物。 | 600 | 2018.12 | 新闸街道 |
|  |  | 3 | 海石口河生态廊道工程 | 海石口河（合欢路-茶花路），海石口河（常立桥-龙江路） | 1.26公里 | 2018年启动实施海石口河（合欢路至茶花路段、常立桥至龙江路段）景观提升。 | 250 | 2018.12 | 钟楼开发区、五星街道 |
|  |  | 4 | 凤凰河生态廊道工程 | 凤凰河（运河路-河海西路） | 3.5公里 | 2018年启动实施凤凰河（运河路-河海西路）沿岸景观提升。 | 700 | 2018.12 | 新闸街道 |
|  |  | 5 | 小黄河生态廊道工程 | 小黄河（想园-新新工业路） | 1.25公里 | 小黄河沿岸景观提升。 | 250 | 2018.12 | 五星街道 |
| 钟楼区 | 生态绿道工程 | 1 | 童子河东侧（棕榈路-丁香路）生态绿道 | 童子河东侧，棕榈路至丁香路段 | 0.35公里、1.75公顷 | 对童子河东侧、棕榈路至丁香路段现状绿地进行提升改造，并增加游步道、休憩设施。 | 350 | 2018.12 | 钟楼开发区 |
|  | 健康绿城建设 | 1 | 常金公园绿地社区体育公园 | 常金大桥西侧、凌家塘入口处 | D型 | 2018年建成。 | 160 | 2018.12 | 钟楼区建设局 |
|  |  | 2 | 新民全民健身广场（社区体育公园） | 新民村委 | D型 | 2018年建成。 | 160 | 2018.12 | 五星街道 |
|  |  | 3 | 新市滨河绿地社区体育公园 | 新市路西侧 | C型 | 城建集团出资，钟楼区政府建设。 | 90 | 2018.12 | 城建集团钟楼区 |
|  |  | 4 | 白荡河绿地社区体育公园 | 荆川路与中吴大道交叉口 | C型 | 2018年启动建设，2019年建成。城建集团出资，钟楼区政府建设。 | 90 | 2019.12 | 城建集团钟楼区 |
|  |  | 5 | 东岱全民健身广场（社区体育公园） | 东岱村委 | B型 | 2018年建成。 | 60 | 2018.12 | 西林街道 |
|  |  | 6 | 怀德苑社区运动广场（社区体育公园） | 怀德苑社区活动中心楼顶 | A型 | 2018年建成。 | 40 | 2018.12 | 南大街街道 |
|  |  | 7 | 西二村社区健身广场（社区体育公园） | 西新桥二村社区 | A型 | 2018年建成。 | 40 | 2018.12 | 荷花池街道 |
|  | 生态细胞创建工程 | 1 | 钟楼区生态系列创建项目 | 钟楼区 |  | 完成生态文明建设规划编制工作，积极打造生态创建特色亮点，邹区镇通过省级生态文明建设示范镇验收，建设省级绿色学校1所、市级绿色学校2所、市级生态文明教育示范学校1所、市级生态文明教育基地1所。 |  | 2018.12 | 钟楼区政府 |
| 建设局 | 城乡公园绿地工程 | 1 | 皇粮浜公园（二期） | 钟楼区 | 10亩 | 二期主要为公园配套设施，包括皇粮浜片区管廊控制中心、文化展示馆及服务配套设施的建筑、水系、园林等工程。2018年底启动前期手续。 | 4000 | 2019.12 | 市城乡建设局 城建集团 |
|  |  | 2 | 宣塘桥水产市场地块 | 钟楼区，地块东侧沿南运河公共绿地、地块北侧沿小仓浜公共绿地 | 35亩 | 绿地建设，视场地腾让进度适时推进。2018年底具备施工招标条件。 | 900 | 2019.12 | 市城乡建设局 |
|  |  | 3 | 青洋路东侧龙城大道南侧地块 | 天宁区，地块西北角公共绿地 | 13.5亩 | 绿地建设。 | 400 | 2018.12 | 市城乡建设局 |
|  | 生态绿道工程 | 1 | 新运河生态廊道建设（一期）（续） | 天宁区、钟楼区、武进区 | 11.8公里 | 一期实施范围为新运河钟楼、武进、天宁区段北岸（南运河—小墩路）和天宁区雕庄段南岸。2018年视钟楼区、武进区、天宁区征收进度适时推进。 | 159800 | 2020.12 | 市城乡建设局 |
|  |  | 2 | 皇粮浜片区生态绿道系统（续） | 钟楼区 | 7.6公里 | 东至南运河、南至新运河、西至龙江路、北至中吴大道，分内外两个环形绿道，均与皇粮浜公园联通。2018年实施河滨东路南侧绿道，其余绿化随道路施工同步实施。 | 36900 | 2019.12 | 市城乡建设局 |
|  |  | 3 | 老运河南侧陶家村绿地二期（续） | 钟楼区 | 0.6公里 | 西起龙江路，东至五星路，新建滨河绿地、新建慢行步道、休闲驿站等。视钟楼区规划河道实施进度适时推进。 | 1700 | 2018.12 | 市城乡建设局 |
|  |  | 4 | 老运河两侧滨河绿地东段（北岸：朝阳桥～东方广场东、南岸：采菱港～新运河） | 天宁区 经开区 | 9公里 | 此次实施范围北岸东起东方广场，西至朝阳桥；南岸东起新运河，西至采菱港。主要建设内容包括土方、园林、绿化、建筑、安装和相应的配套工程。2018年启动前期方案研究。 | 49600 | 2021.12 | 市城乡建设局 天宁区政府 经开区政府 |
| 园林局 | 生态细胞建设工程（花园城市） | 1 | 市管公园改造提升 | 市区 |  | 实施青枫公园、红梅公园、圩墩公园等敞开公园绿地设施的周期性维修改造，确保结构安全、使用安全、游园安全。2018年完成红梅公园改造提升。 | 4700 | 2019.6 | 市园林局 |
|  |  | 2 | 运河遗产节点保护提升 | 市区 |  | 对大运河遗产重要节点的东坡公园及行宫遗址、红梅公园文笔塔等文保单位历史文化保护、提升。 | 800 | 2018.12 | 市园林局 |
|  |  | 3 | 花园城市建设（二期） | 市区 |  | 实施龙城大道高架、青洋路高架立体绿化，屋顶绿化，绿色单位示范；城市主要街区、节点绿化改造提升；重大节庆绿化彩化布置。 | 5500 | 2018.12 | 市园林局 |
|  |  | 4 | 小游园绿地 | 市区 |  | 对现状公共绿地实施改造提升，市民可进入、可游憩，提高公园绿地服务半径覆盖率。2018年完成10个以上。 | 5000 | 2019.12 | 市园林局 |
|  |  | 5 | 林荫生态工程 | 市区 |  | 在城区道路、公园绿地补植林荫行道树。2018年完成40条以上道路补植。 | 2400 | 2019.12 | 市园林局 |
|  |  | 6 | 公园绿地应急避险设施建设工程 | 市区 |  | 完善现有公园绿地应急避险设施。2018年完成紧急避险绿地设施布置。 | 500 | 2019.12 | 市园林局 |
|  |  | 7 | 乡土植物培育研究基地建设工程 | 市区 |  | 开展乡土植物培育研究和示范推广运用等工作。2018年完成基地基础设施建设。 | 200 | 2019.12 | 市园林局 |