江苏省常州市项目预算绩效目标申报表

（2024年度）

| 项目名称 | 城市长效综合管理资金 | 项目总金额（万元） |  |  | 445 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 常州市水利局 | 其中：部省级财政（万元） |  |  | 0 |
| 实施单位 | 常州市河道湖泊管理处 | 市级财政（万元） |  |  | 445 |
| 计划开始时间 | 2024年1月1日 | 区级财政（万元） |  |  | 0 |
| 计划结束时间 | 2024年12月31日 | 其他（万元） |  |  | 0 |
| 项目概况 | 根据常政发〔2019〕110号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》，落实老大运河、南运河、北塘河、澡港河等4条总长约70.05公里长市管河道长效管护，以及德胜河、苏南运河总长约71.1公里河道零星修复任务。 市管河道长效管护工作自2012年起开展，本项工作分三个子项： （一）市管河道清理、保洁及管理 老大运河、南运河、北塘河、澡港河等4条总长约70.05公里河道保洁管理，划分三个标段：一标老大运河、南运河，河长26.49公里，水域面积119.19万平方米；二标北塘河，河长22.16公里，水域面积99.72万平方米；三标澡港河，河长21.4公里，水域面积78万平方米。现保洁合同2024年7月31日到期，2024年中期,将根据城市长效管理考核要求及考核情况，优化保洁方案采购下一轮河道保洁服务。 （二）市管河道护栏、驳岸等设施维护及管理 6条市管河道护栏、驳岸、救生设施、河道形象提升工程、驳岸杂树清理、河道断面观测等设施的日常维护及管理经费。 （三）巡查及保洁用船泊、车辆、艇、设备等维护及运行管理 巡查及保洁用船、车辆、艇、设备等维护及运行管理，包括巡查艇、巡查车辆以及水面垃圾自动收集智慧设备油费、运行、维保等费用。 |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 | 实施市管河道精细化管护，保障各项设施的完好无损，推进智慧水利建设，打造河道长效管护品牌，提升水域环境。 |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 保洁作业时段内河道水面洁净，无漂浮物；河道的自然岸坡或直立式驳岸以下位置无生活、建筑垃圾、杂物、种植等；护栏、驳岸、救生设施、河道宣传牌等日常维护及管理，确保完好无缺损；推进智慧水利建设，打造河道长效管护品牌。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度目标值 |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 河道养护管理条数 | 4条 |  |
|  |  |  | 水利工程养护项目 | ≥60个 |  |
|  | 质量指标 |  | 水利工程正常运行率 | ≥90% |  |
|  | 时效指标 |  | 截至预算当年年底，任务完成比例 | ≥90% |  |
|  |  |  | 截至预算次年6月底，任务完成比例 | =100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 水利工程安全运行率 | ≥95% |  |
|  | 生态效益指标 |  | 水环境、地区生态和谐发展程度 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度 | ≥90% |  |